Воронежская область

Аннинский район

Аннинское муниципальное учреждение

«Архитектура и градостроительство»

Генеральный план

Старотойденского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области

Том II

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

п.г.т. Анна

2010 год

|  | СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Цели и задачи территориального планирования Старотойденского сельского поселения | 3 |
|  | 2.1. | Цели территориального планирования Старотойденского сельского поселения. | 3 |
|  | 2.2. | Задачи территориального планирования Старотойденского сельского поселения. 2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры поселения. 2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Воронежской области и Аннинского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Старотойденском сельском поселении. 2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения. 2.2.4. Задача по сохранению исторического и культурного наследия. 2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды. 2.2.6. Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2.2.7. Задачи по инженерной подготовке территории. 2.2.8. Задачи по санитарной очистке территории. 2.2.9. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана поселения. | 4 4 5 5 7 7 8 8 8 8 |
| 3. | Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Старотойденского сельского поселения | 9 |
|  | 3.1. | Административно-территориальное устройство. | 9 |
|  | 3.2. | Зонирование территории. | 9 |
|  | 3.3. | Развитие объектов инженерной инфраструктуры поселения. | 12 |
|  | 3.4. | Развитие объектов транспортной инфраструктуры поселения. | 15 |
|  | 3.5. | Развитие объектов местного значения поселения. | 18 |
|  | 3.6. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | 25 |
| 4. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 28 |

1. Общие положения

1. Территориальное планирование Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Старотойденского сельского поселения и внесения в него изменений.

2. Генеральный план Старотойденского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3. Генеральный план Старотойденского сельского поселения реализуется в границах Старотойденского сельского поселения.

4. В Генеральном плане Старотойденского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В составе Генерального плана Старотойденского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок Генерального плана Старотойденского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана поселения, - 2029 год;

первая очередь Генерального плана Старотойденского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана поселения, - 2019 год;

6. Проектные решения Генерального плана Старотойденского сельского поселения на первую очередь являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке правил землепользования и застройки Старотойденского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Старотойденского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

7. Реализация Генерального плана Старотойденского сельского поселения осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Старотойденского сельского поселения.

8. План реализации Генерального плана Старотойденского сельского поселения утверждается органом местного самоуправления Старотойденского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана поселения.

9. План реализации Генерального плана Старотойденского сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

2. Цели и задачи территориального планирования

Старотойденского сельского поселения.

2.1. Цели территориального планирования Старотойденского сельского поселения.

1. Территориальное планирование Старотойденского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- повышения качества окружающей среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, Воронежской области, Аннинского муниципального района, интересов жителей Старотойденского сельского поселения и их объединений.

2. Территориальное планирование Старотойденского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития поселения:

- стабилизация на расчетный срок Генерального плана Старотойденского сельского поселения общей численности населения на уровне 1,0 – 1,1 тысячи человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста; постепенный переход в перспективе к росту числа жителей поселения;

- повышение качества жизни жителей Старотойденского сельского поселения, прежде всего по обеспечению жителей поселения жилищным фондом на перспективу до 2029 года в размере не менее 28 квадратных метров общей площади на человека; доведение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт и т.д.) до нормативного уровня по Воронежской области;

- стабильное развитие экономики Старотойденского сельского поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятных условий для функционирования и развития в Старотойденском сельском поселении объектов федерального, регионального и районного значения;

- развитие социальных, медицинских, спортивных и образовательных учреждений, оказывающих высококвалифицированные услуги жителям Старотойденского сельского поселения, с увеличением объема предоставляемых услуг;

- развитие возможностей отдыха жителей Старотойденского сельского поселения на базе комплексного использования рекреационных ресурсов территории поселения;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения.

2.2. Задачи территориального планирования Старотойденского сельского поселения.

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию

функционально-планировочной структуры поселения.

1. Существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий населенных пунктов путем комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Старотойденского сельского поселения на расчетный срок Генерального плана поселения до 2029 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры поселения в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных отраслей экономики.

4. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий поселения компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Воронежской области

и Аннинского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Старотойденском сельском поселении.

1. Обеспечение выполнения на территории Старотойденского сельского поселения федеральных функций Российской Федерации, региональных функций Воронежской области и районных функций Аннинского муниципального района на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального, регионального и районного уровня, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального и районного значения;

- объектов инженерной инфраструктуры федерального, регионального и районного значения;

- иных объектов федерального, регионального и районного значения.

2. Обеспечение выполнения федерального, регионального и районного законодательства по охране и использованию объектов федеральной, региональной и районной собственности.

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов

капитального строительства местного значения.

Внешний транспорт.

1. Обеспечение выделения необходимых территорий для развития объектов инфраструктуры различных видов внешнего транспорта.

2. Развитие транспортных связей Старотойденского сельского поселения с другими поселениями Аннинского муниципального района и соседними районами путем строительства и модернизации транспортных путей, организации и развития транспортных маршрутов.

Внутренняя транспортная инфраструктура

1. Обеспечение транспортных связей между всеми территориями поселения: жилыми, производственными, общественно-деловыми и другими зонами.

2. Создание развитой сети пассажирского транспорта.

3. Развитие улично-дорожной сети поселения с учетом прогнозируемого на расчетный срок Генерального плана - к 2029 году - увеличения количества легковых автомобилей.

4. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Инженерная инфраструктура.

1. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей и сооружение водоводов для подачи воды по всей застроенной территории поселения и к районам планируемого строительства.

2. Строительство сетей и сооружений системы водоотведения.

3. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки Битюг, Тойда, Анна и пруды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения и водоотведения с учетом сложившейся застройки поселения.

5. Дальнейшее развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

6. Поэтапное каблирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки.

7. Снижение затрат на использование локальных источников для теплоснабжения жилой застройки и объектов общественно-делового и социального назначения.

8. Развитие существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения – котельным объектов общественно-делового и социального назначения, обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

9. Развитие рынка услуг отрасли связи (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет и др.).

#### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

##### Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения Старотойденского сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемого на расчетный срок Генерального плана - к 2029 году - развития поселения на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Достижение для всех территорий поселения обеспеченности жителей объектами обслуживания, в том числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

7. Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью улучшения демографической ситуации в поселении и сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни жителей на основе повышения качества и количества предоставляемых медицинских услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих учреждений с повышением их технической оснащенности, с учетом особенностей демографической структуры населения.

8. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов с учетом размещения предприятий минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

9. Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта, в том числе социально гарантированного уровня обслуживания населения.

10. Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала поселения путем повышения качества и количества предоставляемых учреждениями культуры и искусства услуг.

11. Обеспечение условий для повышения уровня образования жителей путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих учреждений образования с повышением их технической оснащенности.

12. Обеспечение условий для повышения качества и количества предоставляемых учреждениями социальной защиты услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите, путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности.

13. Обеспечение условий для отдыха населения путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих рекреационных объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов на базе комплексного использования рекреационных ресурсов поселения.

14. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших путем строительства новых кладбищ в соответствии с действующими законодательными, правовыми и нормативными экологическими, санитарно-гигиеническими и градостроительными требованиями.

Жилищный фонд

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок Генерального плана до 28 кв. м.

3. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

4. Обеспечение условий для сокращения и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда.

5. Обеспечение условий для реконструкции, модернизации и капитального ремонта с устранением количественных и качественных недостатков существующего жилищного фонда.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов различных социальных групп населения.

2.2.4. Задача по сохранению исторического и культурного наследия.

1. Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия на территории поселения.

2. Обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению (ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г).

2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды.

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Защита территории поселения от подтопления.

3. Восстановление почв, охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов.

4. Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, благоустройства и озеленения водоохранных зон водных объектов, санитарно-защитных зон предприятий, придорожных полос.

5. Законодательно-правовое обеспечение природоохранной деятельности.

### 2.2.6. Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты сельскохозяйственного, инженерного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2.2.7. Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от подтопления и затопления территории поселения.

2. Защита от разрушения склонов оврагов для предотвращения их роста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории.

5. Геотехническое сопровождение проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений.

2.2.8. Задачи по санитарной очистке территории.

1. Снижение роста количества отходов.

2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

2.2.9. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации

Генерального плана поселения.

1. Законодательное обеспечение реализации Генерального плана поселения.

2. Обеспечение правовых оснований для изменения территорий населенных пунктов.

3. Упорядочение границ и состава земель территории поселения.

4. Обеспечение контроля реализации Генерального плана.

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Старотойденского сельского поселения.

3.1. Административно-территориальное устройство.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, последовательность выполнения мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение границ населенных пунктов | 1. Утверждение Генерального плана сельского поселения со схемами границ населенных пунктов. 2. Составление текстового описания границ населенных пунктов. | 2010 – 2011 год | Администрация СП |

3.2. Зонирование территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, последовательность выполнения мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка правил землепользования и застройки поселения | 1. Утверждение Генерального плана поселения. 2. Утверждение плана реализации Генерального плана поселения с решением о подготовке проекта правил землепользования и застройки. 3. Подготовка проекта правил землепользования и застройки поселения. 4. Рассмотрение правил землепользования и застройки на публичных слушаниях. 5. Утверждение правил землепользования и застройки поселения. | 2010 год | Администрация СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Инвентаризация земель населенных пунктов. Определение и обозначение на местности границ территориальных зон. | 1. Подготовка проекта границ территориальных зон с обозначением поворотных точек границ зон и составлением текстового описания границ. 2. Утверждение проекта границ территориальных зон. 3. Внесение утвержденных границ территориальных зон в правила землепользования и застройки поселения. | 2011 - 2012 год | Администрация СП |
| 3. | Инвентаризация земель за границами населенных пунктов. Определение и обозначение на местности границ территориальных зон. | 1. Подготовка проекта границ территориальных зон с обозначением поворотных точек границ зон и составлением текстового описания границ. 2. Утверждение проекта границ территориальных зон. 3. Внесение утвержденных границ территориальных зон в правила землепользования и застройки поселения. | 2012 – 2013 год | Администрация СП |
| 4. | Разработка и утверждение санитарно-защитных зон объектов специального назначения (кладбища, полигон ТБО, скотомогильники) | 1. Подготовка проектов санитарно-защитных зон с обозначением поворотных точек границ зон и составлением текстового описания границ. 2. Утверждение проектов санитарно-защитных зон. 3. Внесение утвержденных границ санитарно-защитных зон в правила землепользования и застройки поселения. | 2013 – 2014 год | Администрация СП |
| 5. | Перевод земель, расположенных за границами населенных пунктов и занятых объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, из категории сельскохозяйственных в земли энергетики, земли транспорта, земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. | 1. Подготовка и утверждение проекта границ объектов инженерной и транспортной инфраструктуры с обозначением поворотных точек и составлением текстового описания границ. 2. Подготовка и принятие законодательного акта Воронежской области об изменении категории земель. 3. Внесение утвержденных границ земель под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в правила землепользования и застройки поселения. | 2014 – 2015 год | Администрация СП, владельцы коммуникаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Определение и обозначение на местности границ охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. | 1. Подготовка проектов границ охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры с обозначением поворотных точек и составлением текстового описания границ. 2. Утверждение проектов границ охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 3. Внесение утвержденных границ охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в правила землепользования и застройки поселения. | 2014 – 2015 год | Владельцы данных объектов |
| 7. | Определение и обозначение на местности границ водоохранных зон рек Битюг, Тойда и Анна, прудов | 1. Подготовка проектов границ водоохранных зон реки Березовка и прудов с обозначением поворотных точек и составлением текстового описания границ. 2. Утверждение проектов границ водоохранных зон. 3. Внесение утвержденных границ водоохранных зон рек Битюг, Тойда и Анна, прудов в правила землепользования и застройки поселения. | 2015 – 2016 год | Администрация СП |
| 8. | Внесение границ территорий объектов культурного наследия и границ их зон охраны в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения, информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. | 1. Выполнение мероприятий, предусмотренных ст. 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ. | В течение 3 месяцев с момента утвержде-ния | Администрация СП |
| 9. | Внесение границ ООПТ «Участок реки Битюг» в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения, информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. | 1. Выполнение мероприятий, предусмотренных ст. 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ. | В течение 3 месяцев с момента утвержде-ния | Администрация СП |

3.3. Развитие объектов инженерной инфраструктуры поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, последовательность выполнения мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Газоснабжение. |
| 1.1. | Строительство распределительных газовых сетей на существующей и планируемой для развития жилой застройки территории - села Старая Тойда - поселка Панкратовский | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации на распределительные сети газоснабжения. 3. Подготовка проектно-сметной документации на газоснабжение жилых домов. 5. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию газовых сетей распределительных газопроводов и газоснабжения жилых домов | 2011 – 2025 год 2016 – 2027 год | Администрация СП, жители села и поселка, подрядные организации |
| 1.2. | Перевод на газовое отопление котельной школы села Старая Тойда | 1. Подготовка предпроектной документации (расчет потребности в тепле и топливе, получение технических условий, подготовка градостроительного плана земельного участка). 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Строительство и ввод в эксплуатацию котельной школы на газовом топливе. | 2015 год | Администрация СП |
| 1.3. | Полный перевод существующего жилищного фонда на газовое отопление: - села Старая Тойда - поселка Панкратовский | 1. Получение технических условий домовладельцами. 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию газовых сетей жилых домов. | 2022 год 2025 год | Жители села и поселка, подрядные организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4. | Перевод на газовое отопление котельных объектов социального и культурно-бытового назначения: - село Старая Тойда - поселок Панкратовский | 1. Подготовка предпроектной документации (расчет потребности в тепле и топливе, получение технических условий, подготовка градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Строительство и ввод в эксплуатацию котельных объектов социального и культурно-бытового назначения на газовом топливе. | 2017 год 2027 год | Администрация СП |
| 2. Энергоснабжение |
| 2.1. | Поэтапная замена изношенных линий ЛЭП, модернизация оборудования трансформаторных подстанций - село Старая Тойда - поселок Панкратовский | 1. Подготовка предпроектной документации (получение технических условий, подготовка градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации на сети электроснабжения. 3. Демонтаж линий электропередач, начиная с наиболее изношенных, одновременный монтаж новых линий электропередач. 4. Замена изношенного, физически и морально устаревшего оборудования. | 2012 – 2020 год 2016 – 2024 год | Администрация СП, владельцы электрических сетей |
| 3. Связь |
| 3.1. | Модернизация АТС в селе Старая Тойда | 1. Замена изношенного, физически и морально устаревшего оборудования АТС на более совершенное в техническом плане. | 2013 год | Владельцы сетей связи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Водоснабжение |
| 4.1. | Строительство водозабора - село Старая Тойда - поселок Панкратовский | 1. Проведение изыскательских работ по определению местонахождения, количества и качества подземных вод, лабораторные исследования. 2. Формирование земельного участка для строительства водозабора. 3. Проведение аукциона по предоставлению земельного участка для строительства, выбор подрядной организации. 4. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2020 год 2022 год | Администрация СП, подрядная организация |
| 4.2. | Строительство сетей водоснабжения на территории существующей и планируемой к развитию жилой застройки; подключение домов к сетям водопровода в рамках комплексного освоения территории. - село Старая Тойда - поселок Панкратовский | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации на уличные сети и водоснабжение жилых домов. 3. Выбор подрядной организации (конкурс) 4. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию сетей распределительных водопроводов и водоснабжения жилых домов. | 2020 – 2027 2022 – 2028 | Администрация СП, жители села и поселка, подрядная организация |
| 5. Водоотведение |
| 5.1. | Строительство очистных сооружений: - село Старая Тойда | 1. Формирование земельного участка для строительства очистных сооружений, выполнение изыскательских работ. 2. Проведение аукциона по предоставлению земельного участка для строительства, выбор подрядной организации. 3. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2020 год | Администрация СП, подрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2. | Устройство ливневой канализации по улицам населенных пунктов: - село Старая Тойда - поселок Панкратовский | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации на сети водоотведения. 3. Выбор подрядной организации (конкурс) 4. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию сетей водоотведения. | 2023 год 2024 год | Администрация СП, подрядная организация |
| 5.3. | Строительство сетей канализации на территории существующей и планируемой к развитию жилой застройки; подключение домов к сетям канализации: - село Старая Тойда | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации на уличные сети и водоотведение жилых домов. 3. Выбор подрядной организации (конкурс) 4. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию сетей канализации и водоотведения жилых домов. | 2022 – 2029 год | Администрация СП, жители села, подрядная организация |

3.4. Развитие объектов транспортной инфраструктуры поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, последовательность выполнения мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в том числе ремонт существующего дорожного полотна. |
| 1.1. | Село Старая Тойда: - ул. Верхняя Подлесная: строительство – 3000 м, пешеходные тротуары – 6000 м; - ул. Спортивная: строительство – 1500 м, пешеходные тротуары – 3000 м; | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Выбор подрядной организации (конкурс). 3.Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2013 год 2013 год | Администрация СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - ул. Октябрьская: ремонт – 2000 м; строительство – 1000 м, пешеходные тротуары – 6000 м; - ул. Луговая: строительство – 2500 м, пешеходные тротуары – 5000 м; - ул. Нижняя Подлесная: строительство – 3000 м, пешеходные тротуары – 6000 м; - ул. Сенная: строительство – 1000 м, пешеходные тротуары – 2000 м. - ул. Аннинская: строительство – 600 м, пешеходные тротуары – 600 м; - ул. Грушевая: строительство – 3500 м, пешеходные тротуары – 6000 м; - ул. Кооперативная: ремонт – 2000 м, пешеходные тротуары – 4000 м; - ул. Корольковой: ремонт – 2000 м, строительство – 1000 м, пешеходные тротуары – 6000 м; - ул. Свобода: строительство – 1000 м, пешеходные тротуары – 2000 м. - ул. Колхозная: строительство – 1000 м, пешеходные тротуары – 2000 м. - ул. Школьная: строительство – 1000 м, пешеходные тротуары – 2000 м. - ул. Западная: строительство – 750 м, пешеходные тротуары – 1000 м. - ул. 1 Мая: строительство – 3000 м, пешеходные тротуары – 6000 м. | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Выбор подрядной организации (конкурс). 3.Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2014 год 2014 год 2015 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год 2017 год 2018 год 2018 год 2019год 2019 год 2020 год | Администрация СП |
| 1.2. | Поселок Панкратовский: - ул. Панкратовская: строительство – 3000 м, пешеходные тротуары – 3000 м. | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Выбор подрядной организации (конкурс). 3.Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2019 год 2024 год | Администрация СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3. | - строительство асфальтового покрытия а/д «Анна – Старая Тойда» – около 8000 м; - строительство асфальтированной а/д от поселка Панкратовский до а/д «Анна – Старая Тойда» – около 1300 м; - строительство асфальтированной а/д до участка, отводимого под размещение проектируемого скотомогильника – около 2500 метров; - при условии подтверждения наличия достаточного объема и нужного качества глины строительного – строительство асфальтированной автодороги до места размещения песчаного карьера и кирпичного завода – около 500 метров | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Выбор подрядной организации (конкурс) 4. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2014 год 2015 год 2015 год 2016 год | Администрация СП |
| 2. | Организация транспортного обслуживания | 1. Формирование маршрутов движения. 2. Выбор транспортной организации (конкурс). 3. Обустройство остановок для ожидания транспорта. 4. По мере выполнения п. 1.1. – 1.6. настоящей таблицы – расширение охвата территорий поселения маршрутами движения транспорта. | 2014 год | Администрация СП, инвестор (владелец маршрута) |
| 3. | Ремонт мостов и плотин, расширение их с целью увеличения пропускной способности. | 1. Подготовка проектно-сметной документации. 2. Выбор подрядной организации (конкурс). 3. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2011 – 2016 год | Администрация СП |

3.5. Развитие объектов местного значения поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, последовательность выполнения мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Развитие жилого фонда и социальной инфраструктуры поселения. |
| 1.1. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства Село Старая Тойда: - ул. Грушовая, - ул. Верхняя Подлесная, - ул. Нижняя Подлесная, - ул. Луговая. Поселок Панкратовский: - ул. Панкратовская. | 1. Формирование земельного участка. 2. Проведение открытого аукциона. 3. Подготовка Застройщиком проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов в составе проекта межевания. 4. Проведение публичных слушаний и утверждение администрацией поселения проекта планировки и проекта межевания. 5. Подготовка застройщиком проектной документации, экспертиза (при необходимости). 6. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2021 – 2029 год 2022 – 2029 год | Администрация СП, инвесторы (застройщики) |
| 1.2. | Строительство детского сада в селе Старая Тойда на 40 мест | 1. Формирование земельного участка для строительства. 2. Проведение аукциона по предоставлению земельного участка для строительства, выбор подрядной организации. 3. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация овражно-балочных участков территории поселения для занятий спортом (лыжные горки и санные спуски, спортивное ориентирование и др.) | 1. Обследование овражно-балочных участков территории поселения, определение перспективных участков для строительства спортивных сооружений. 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Выбор подрядной организации (конкурс). 4. Строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2014 год | Администрация СП, застройщик (арендатор земельного участка) |
| 1.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным и тренажерным залами, бассейнами, спортивными площадками | 1. Формирование земельного участка для строительства. 2. Проведение аукциона по предоставлению земельного участка для строительства, выбор подрядной организации. 3. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2027 год | Администрация СП, застройщик (арендатор земельного участка) |
| 2. Развитие сферы обслуживания поселения |
| 2.1. | Строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь всего – около 25 кв.м.) в поселке Козловский. | 1. Формирование земельных участков. 2. Проведение аукциона по предоставлению земельного участка для строительства, выбор подрядной организации. 3. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2015 год | Администрация СП, инвесторы (застройщики) |
| 2.2. | Строительство предприятия общественного питания в селе Старая Тойда. | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение аукциона по предоставлению земельного участка для строительства, выбор подрядной организации. 3. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2019 – 2022 год | Администрация СП, инвесторы (застройщики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3. | Строительство в селе Старая Тойда комбината бытового обслуживания, включающего в себя: - предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места; - производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов на 3 рабочих места; - прачечную самообслуживания, мини-прачечную на 17 – 20 кг/смену; - химчистку самообслуживания, мини-химчистку на 2,3 кг/смену; - банно-оздоровительный комплекс на 10 помывочных мест. | 1. Формирование земельного участка для строительства. 2. Проведение аукциона по предоставлению земельного участка для строительства, выбор подрядной организации. 3. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2025 год | Администрация СП, инвесторы (застройщики) |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства |
| 3.1. | Организация в поселке Панкратовский цеха по переработке сельскохозяйственной продукции | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Выбор подрядной организации. 4. Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию. | 2013 – 2015 год | Администрация СП, КФХ |
| 3.2. | Организация развития птицеводства в районе села Старая Тойда. | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Выбор подрядной организации. 4. Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию. | 2014 – 2016 год | Администрация СП, инвесторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Создание животноводческого комплекса в районе села Старая Тойда. | 1. Подготовка предпроектной документации (градостроительных планов земельных участков). 2. Подготовка проектно-сметной документации. 3. Выбор подрядной организации. 4. Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию. | 2014 – 2017 год | Администрация СП, инвесторы |
| 4. Организация мест массового отдыха жителей поселения, благоустройство и инженерная подготовка территории |
| 4.1. | Организация на улицах населенных пунктов детских площадок, оборудованных необходимым инвентарем | 1. Формирование земельных участков для строительства. 2. Проведение аукциона по предоставлению земельных участков для строительства, выбор подрядной организации. 3. Разработка предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2013 – 2015 год | Администрация СП, инвесторы (застройщики) |
| 4.2. | Создание на берегу реки Битюг, реки Тойда пляжей с сопутствующей инфраструктурой | 1. Формирование в рекреационных зонах земельных участков для организации пляжей. 2. Проведение аукциона по предоставлению в аренду земельных участков, выбор арендаторов. 3. Разработка арендаторами предпроектной и проектной документации, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. | 2014 год | Администрация СП, застройщик (арендатор земельного участка) |
| 4.3. | Создание равномерно распределенных по территории населенных пунктов небольших парков и скверов с применением ландшафтных композиций | 1. Формирование в рекреационных зонах населенных пунктов земельных участков для организации парков и скверов. 2. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для создания проектов ландшафтного оформления территорий парков и скверов. 3. Разработка проектной документации. 4. Посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников, травы, цветов). | 2018 – 2021 год | Администрация СП, инвесторы (застройщики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.6. | Устройство уличного освещения по улицам населенных пунктов. | 1. Получение технических условий у владельца электрических сетей. 2. Проведение аукциона по выбору подрядной организации. 3. Монтаж осветительных приборов | 2013 год | Администрация СП |
| 4.7. | Укрепление откосов оврагов, восстановление водотоков, посадка небольших пейзажных групп. | 1. Выполнение изысканий и проектных работ. 2. Проведение аукциона по выбору подрядной организации. 3. Строительно-монтажные работы. | 2017 год | Администрация СП |
| 4.8. | Организация поверхностного стока по всей территории населенных пунктов. | В рамках выполнения мероприятий по п. 5.2. раздела «Водоотведение» | 2023 год | Администрация СП |
| 4.9. | Создание защитных лесополос объектов специального назначения (кладбища, полигон ТБО, скотомогильники) | По мере создания таких объектов – посадка деревьев и кустарников по периметру объектов в соответствии с проектами санитарно-защитных зон объектов специального назначения. | По мере создания объектов | Администрация СП |
| 5. Организация мест захоронения |
| 5.1. | Закрытие действующего кладбища по мере его заполнения захоронениями, организация озеленения территории: - село Старая Тойда | 1. Организация регулярной уборки территории кладбища и вывоз мусора. 2. Организация ухода за брошенными захоронениями. 3. Организация ремонта ограждений кладбища. 4. Организация выделения участков для захоронения, контроль за захоронениями. | 2010 – 2013 год | Администрация СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2 | Организация нового кладбища | 1. Формирование земельного участка для новой территории кладбища. 2. Проведение аукциона по выбору подрядной организации. 3. Строительные работы по организации кладбища. 4. Разработка проекта санитарно-защитной зоны кладбища (см. п. 6 раздела «Зонирование территории»). | 2013 год | Администрация СП |
| 5.2. | Организация нового скотомогильника | 1. Формирование земельного участка для нового скотомогильника. 2. Проведение аукциона по выбору подрядной организации. 3. Строительные работы по организации скотомогильника. 4. Разработка проекта санитарно-защитной зоны скотомогильника (см. п. 6 раздела «Зонирование территории»). | 2012 год | Администрация СП |
| 5.3. | Закрытие и ликвидация существующего скотомогильника, санация территории | 1. Полное прекращение захоронения биологических отходов в закрываемом скотомогильнике; 2. Осуществление комплекса мероприятий по ликвидации скотомогильника, предусмотренных ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. | 2013 год | Администрация СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 6.1. | Внедрение в поселении планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживания и утилизации (с предварительной сортировкой) | 1. Организация селективного сбора отходов. 2. Организация временного хранения отходов. 3. Организация сбора и вывоза отходов с территорий домовладений и организаций. 4. Организация зимней и летней уборки территорий населенных пунктов. 5. Организация утилизации и обезвреживания специфических отходов и вторичных ресурсов на специальных сооружениях. 6. Организация механизированной системы сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, транспортирования на районный полигон ТБО | 2013 – 2014 год | Администрация СП |
| 6.2. | Устройство на улицах населенных пунктов контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт». | 1. Определение земельных участков для устройства контейнерных площадок на улицах населенных пунктов, асфальтирование площадок. 2. Проведение аукциона по выбору подрядной организации для приобретения мусорных контейнеров. 3. Установка контейнеров, организация сбора и вывоза мусора, приобретение специальной техники. | 2013 – 2014 год | Администрация СП |
| 6.3. | Рекультивация существующих свалок мусора | Выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства РФ 02.11.1996 г. | 2015 – 2019 год | Администрация СП |

3.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, последовательность выполнения мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка деклараций пожарной безопасности на расположенные на территории поселения объекты капитального строительства, подлежащие декларированию. | В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующего законодательства | 2010 – 2011 год | Администрация СП, владельцы объектов |
| 2. | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | 1. Организация подъездов с твердым покрытием к водоемам для забора воды на пожаротушение. 2. Систематическое содержание подъездов к водоемам в надлежащем состоянии. 3. По мере выполнения п. 4.2. раздела «Развитие объектов инженерной инфраструктуры поселения» - установка пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. | 2010 – 2029 год | Администрация СП |
| 3. | Оснащение территорий общего пользования, жилых и общественно-деловых зон первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | 1. Определение мест размещения и количественного состава первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 2. Приобретение и заготовка необходимых средств и инвентаря, размещение их на территории населенных пунктов. | 2010 год | Администрация СП |
| 4. | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения | В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующего законодательства | 2010 год | Администрация СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Создание системы оповещения населения при пожаре | В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующего законодательства | 2010 год | Администрация СП |
| 6. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения | В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующего законодательства | По мере разработки планов, схем, программ развития | Администрация СП |
| 7. | Установление особого противопожарного режима на территории поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия | В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующего законодательства | В случае повышения пожарной опасности | Администрация СП |
| 8. | Контроль над содержанием в надлежащем состоянии проездов для пожарной техники | 1. По мере выполнения п. 1.1. – 1.5. раздела «Развитие объектов транспортной инфраструктуры поселения» - устройство твердого дорожного покрытия на всех улицах населенных пунктов. 2. Систематическая расчистка дорог от снега в зимнее время. | Регулярно | Администрация СП |
| 9. | Оказание содействия органам государственной власти Российской Федерации и Воронежской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующего законодательства | Согласно плану проведения мероприятий органов гос. власти | Администрация СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующего законодательства | 2011 – 2012 год | Администрация СП |

Места размещения указанных выше объектов приведены на схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Старотойденского сельского поселения.

### 4. Заключение.

Разработка генерального плана Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, как основного градостроительного документа муниципального образования, предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и районного и муниципального уровней.

Следует отметить, что на момент подготовки генерального плана Старотойденского сельского поселения документы территориального планирования вышестоящего уровня – схемы территориального планирования Российской Федерации и Аннинского муниципального района еще не утверждены. В связи с этим, в настоящий генеральный план будет необходимо вносить изменения, учитывающие зоны планируемого размещения объектов федерального, регионального и районного значения, утверждаемые в вышеназванных документах территориального планирования.

Также в проект генерального плана Старотойденского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в проект генерального плана Старотойденского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана