**Протяженность автомобильных дорог общего пользования**

**в Старотойденском сельском поселении Аннинского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | Значение автомобильных дорог | Протяженность, км |
| 1. | Автомобильные дороги федерального значения | 0,00 |
| 2. | Автомобильные дороги регионального значения | 4,6 |
| 3. | Автомобильные дороги местного значения  в том числе | 18,7 |
| 3.1. | с усовершенствованным типом покрытия | 0,69 |
| 3.2. | с покрытием переходного типа | 1,2 |
| 3.3. | грунтовые дороги | 16,81 |
| **Итого** | |  |

**Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Старотойденского сельского поселении Аннинского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Значение автомобильных дорог | Протяженность, км | Доля в общей протяженности, % |
|  | Автомобильные дороги местного значения  в том числе | 18,7 | 100 |
| 1. | с усовершенствованным типом покрытия | 0,69 | 3,7 |
| 2. | с покрытием переходного типа | 1,2 | 6,4 |
| 3. | грунтовые дороги | 16,81 | 89,9 |

**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области**

**по типам покрытия в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | | | |
| Всего | в том числе | | |
| с усовершенствованным типом покрытия | с покрытием переходного типа | грунтовые дороги |
| ***1*** | *Старотойденское сельское поселение* |  | ***18,7*** | ***0,69*** | ***1,2*** | ***16,81*** |
| 1.1 |  | с. Старая Тойда | 17,35 | 0,69 | 1,2 | 15,46 |
| 1.2 |  | п. Панкратовский | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 |

**Численность населения Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Административно –  территориальные единицы | Территориальные единицы(населенные пункты) | Количество жителей |
|
|  |  |  |  |
| 1 | Старотойденское сельское поселение |  | 512 |
| 1.1 |  | село Старая Тойда (административный центр) | 508 |
| 1.2 |  | посёлок Панкратовский | 4 |

**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Старотойденского сельского поселения**

**Аннинского муниципального района Воронежской области**

**по типам покрытия в разрезе улиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Протяженность, км | | | |
| Всего | в том числе | | |
| с усовершен-ствованным типом покрытия | с покрытием переходно-го типа | грунтовые дороги |
| **1** | Старотойденское сельское поселение |  |  | **18,7** | **0,69** | **1,2** | **16,81** |
| ***1.1*** |  | ***село Старая Тойда (административный центр)*** |  | ***17,35*** | ***0,69*** | ***1,2*** | ***15,46*** |
| 1.1.1 |  |  | ул. 1 Мая | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 1.1.2 |  |  | ул. Аннинская | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 1.1.3 |  |  | ул. Верхняя Подлесная | 1,4 |  | 0,345 | 1,055 |
| 1.1.4 |  |  | ул. Грушовая | 2,23 |  | 0,5 | 1,73 |
| 1.1.5 |  |  | ул. Западная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 1.1.6 |  |  | ул. Колхозная | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 1.1.7 |  |  | ул. Корольковой | 0,5 |  | 0,105 | 0,395 |
| 1.1.8 |  |  | ул. Луговая | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 1.1.9 |  |  | ул. Нижняя Подлесная | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 1.1.10 |  |  | ул. Октябрьская | 2,77 | 0,69 | 0,25 | 1,83 |
| 1.1.11 |  |  | ул. Свобода | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.1.12 |  |  | ул. Сенная | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 1.1.13 |  |  | ул. Спортивная | 0,85 |  |  | 0,85 |
| 1.1.14 |  |  | ул. Школьная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 1.1.15 |  | **п. Панкратовский** | ул. Панкратовская | 1,35 |  |  | 1,35 |
| 1.1.16 |  |  | Проезд от остановки в п. Панкратовский | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 1.1.17 |  |  | Проезд от моста на ул. Грушовая | 0,8 |  |  | 0,8 |

**Характеристика объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области**

**на период 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Годы реализации | | | | | | | | | | | | | | | Обос-нование выбора объекта ремонта |
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| км | млн. руб. | вид ра-бот | км | млн. руб. | вид работ | км | млн. руб. | вид работ | км | млн. руб. | вид работ | км | млн. руб. | вид работ |
|  | **ИТОГО** |  |  | 0,368 | 0,001246 | щебе-не-ние | 0,370 | 0,001254 | ще-бене-ние | 0,393 | 0,001329 | ще-бе-не-ние | 0,394 | 0,001329 | ще-бене-ние | 0,395 | 0,001329 | Щебене-ние |  |
|  | **Старотойденское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | **с.**  **Старая Тойда** | ул. Ок-тябрь-ская | 0,588 | 1,992 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массо-вой жилой застрой-ки, обеспе-чение связи с дорогой с твердым покры-тием |
| 2 |  |  | Ул.  Кол-хоз-ная |  |  |  | 0,370 | 0,001254 | ще-бе-не-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центра-льная улица, вблизи массо-вой жилой застрой-ки, обеспе-чение связи с дорогой с твердым покры-тием |
| 3 |  |  | ул. Спортив-ная |  |  |  |  |  |  | 0,393 | 0,001329 | Ще-бе-не-ние |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой жилой застройки, обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 4 |  |  | ул. 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,394 | 0,001329 | ще-бенение |  |  |  | вблизи массо-вой жилой застройки, обеспе-чение связи с дорогой с твердым покры-тием |
| 5 |  |  | Ул. Шко-льная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,395 | 0,001329 | Ще-бе-не-ние |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | | | | | | | |
| Год | общая протяженность | Абсолютное значение | | | Относительное значение (доля в общей протяженности по видам покрытия) | | |
| Усо-вершен-ство-ванное покры-тие, км | Покрытие переходного типа, км | Грунтовая дорога, км | Усовершенст-вованного, % | покрытие переходного типа, % | грунтовых дорог, % |
| 2018 | 18,7 | 0,69 | 1,2 | 16,81 | 3,7 % | 6,4% | 89,9% |
| 2019 | 18,7 | 0,69 | 1,568 | 16,442 | 3,7% | 8,4% | 87,9% |
| 2020 | 18,7 | 0,69 | 1,938 | 16,072 | 3,7% | 10,4% | 85,9% |
| 2021 | 18,7 | 0,69 | 2,3 | 15,679 | 3,7% | 12,3% | 84% |
| 2022 | 18,7 | 0,69 | 2,7 | 15,285 | 3,7% | 14,3% | 82% |
| 2023 | 18,7 | 0,69 | 3,1 | 14,9 | 3,7% | 16,6% | 79,7% |